Proyecto Dune

Esquema Scrum

El liderazgo general debe recaer en Mateo como líder del equipo; Max debe operar como autoridad técnica; Marcos como responsable de implementación operativa e integración; y Carla como responsable de worldbuilding estratégico, experiencia discursiva y coherencia expositiva.

Antes de entrar en cada sprint, conviene dejar fijados los grandes épicos del backlog, porque todos los issues de sprint derivan de ellos.

- EPIC-01: Visión de juego, premisa y dossier conceptual.

- EPIC-02: Modelo de dominio, arquitectura distribuida y contratos.

- EPIC-03: Cliente de administración y experiencia de uso.

- EPIC-04: Persistencia, guardado/carga y trazabilidad de eventos.

- EPIC-05: Simulación de rondas, reglas, concurrencia y consistencia.

- EPIC-06: Worldbuilding, taxonomía, coherencia semántica e interfaz discursiva.

- EPIC-07: Memoria, presentación, demo y defensa final.

A ello debe añadirse una disciplina de trabajo constante. Yo fijaría una cadencia simple:

- Reunión de planificación al inicio de cada sprint.

- Reunión breve de seguimiento dos o tres veces por semana.

- Review interna con demo al final del sprint.

- Retrospectiva corta: qué funcionó, qué bloqueó, qué debe entrar en el siguiente sprint.

- Todo issue debe tener responsable principal, apoyo secundario y criterio de cierre.

Sprint 0. Arranque, gobierno del proyecto y visión común

Este sprint no produce todavía el sistema, pero evita el caos posterior. Su finalidad es cerrar el marco de trabajo, convertir la idea en backlog ejecutable y fijar una misma lengua de proyecto. Es indispensable porque los propios documentos insisten en la consistencia terminológica, en la inteligibilidad del sistema y en el hecho de que Carla y Mateo deben generar un documento de visión útil para programadores antes de que Max lo traduzca a arquitectura y Marcos a prototipo.

Milestones del Sprint 0:

- M0.1 Documento de visión de juego aprobado.

- M0.2 Glosario maestro y taxonomía inicial cerrados.

- M0.3 Backlog priorizado y repositorio preparado.

- M0.4 Criterios de Definition of Done fijados.

Issues por integrante:

- Mateo

- S0-MAT-01: Definir la visión global del proyecto como documento rector.

- S0-MAT-02: Redactar glosario base de enclaves, criaturas, instalaciones y biomas.

- S0-MAT-03: Diseñar la estructura de la memoria no técnica y del relato de defensa.

- S0-MAT-04: Actuar como coordinador general del backlog, prioridades y dependencias.

- Carla

- S0-CAR-01: Redactar el briefing narrativo macro del universo de juego.

- S0-CAR-02: Definir la identidad de escenarios clave: Arrakeen, Giedi Prime y Caladan.

- S0-CAR-03: Proponer storyboard inicial de experiencia de usuario.

- S0-CAR-04: Entregar dossier de tono visual y de coherencia estética.

- Max

- S0-MAX-01: Crear la arquitectura preliminar de solución en .NET.

- S0-MAX-02: Definir módulos: cliente, simulación, persistencia, modelo compartido.

- S0-MAX-03: Proponer contratos, DTOs, entidades y enumerados troncales.

- S0-MAX-04: Fijar normas técnicas de repositorio, ramas, revisiones y nomenclatura.

- Marcos

- S0-MAR-01: Configurar repositorio, estructura de carpetas y entorno base.

- S0-MAR-02: Preparar esqueleto del cliente de administración.

- S0-MAR-03: Diseñar checklist de validaciones, errores y pruebas funcionales.

- S0-MAR-04: Documentar el flujo de build y ejecución para todo el equipo.

Resultado esperado del sprint: al finalizar, no debe haber todavía “mucho código”, pero sí debe existir una traducción operativa entre la visión del juego y la futura implementación. Si este sprint se omite, el proyecto corre el riesgo clásico de tener código técnicamente correcto y conceptualmente disperso.

Sprint 1. Dominio, arquitectura y primera entrega funcional

Este sprint equivale a la primera entrega. Su objetivo es construir la columna vertebral del sistema: modelo de dominio, arquitectura distribuida, estructura de proyectos y primera correspondencia entre mundo jugable y entidades programables. Los documentos son muy claros: para esta fase, Max lidera modelo de dominio y arquitectura; Marcos prepara estructura de solución y soporte técnico; Carla redacta la visión general del juego y la lógica de facciones; Mateo elabora fichas de escenarios, criaturas y storyboard preliminar.

Milestones del Sprint 1:

- M1.1 Modelo de dominio aprobado.

- M1.2 Arquitectura distribuida documentada.

- M1.3 Entidades, enums y contratos base implementados.

- M1.4 Documento de facciones, escenarios y criaturas vinculado al dominio técnico.

Issues por integrante:

- Mateo

  - S1-MAT-01: Elaborar fichas de escenarios con atributos funcionales y diegéticos.

  - S1-MAT-02: Construir taxonomía de criaturas y recintos, con nomenclatura estable.

  - S1-MAT-03: Redactar storyboard preliminar del ciclo de juego.

  - S1-MAT-04: Revisar que cada categoría narrativa tenga correspondencia técnica clara.

- Carla

  - S1-CAR-01: Redactar documento de facciones, relaciones de poder y tono imperial.

  - S1-CAR-02: Convertir el worldbuilding macro en requisitos comprensibles para el equipo técnico.

  - S1-CAR-03: Definir la lógica temática de progresión y objetivos del jugador.

  - S1-CAR-04: Validar la coherencia estética inicial de pantallas y escenarios.

- Max

  - S1-MAX-01: Diseñar el modelo de clases maestro.

  - S1-MAX-02: Definir contratos entre componentes y estrategia de comunicación.

  - S1-MAX-03: Implementar entidades nucleares y relaciones.

  - S1-MAX-04: Redactar documento técnico de arquitectura para la primera entrega.

- Marcos

  - S1-MAR-01: Montar la solución base y proyectos del sistema.

  - S1-MAR-02: Implementar soporte inicial del cliente o centro de mando.

  - S1-MAR-03: Preparar la navegación o flujo mínimo entre módulos.

  - S1-MAR-04: Crear primeras pruebas funcionales de arranque, carga de datos y validación básica.

Definition of Done del Sprint 1:

- El profesor debe poder ver que ya existe estructura real de sistema.

- Debe haber trazabilidad entre documento de visión y modelo de dominio.

- Las categorías del universo no pueden ser todavía literarias o vagas: deben ser programables.

Sprint 2. Comunicación entre componentes, cliente y persistencia

Este sprint corresponde a la segunda entrega. Aquí se abandona la mera estructura y se entra en la operatividad del sistema. Según los documentos, Max debe definir la comunicación entre componentes y supervisar la persistencia; Marcos implementar cliente y guardado/carga; Carla redactar textos del centro de mando y tono del producto; y Mateo preparar documentación visual y taxonomía del mundo.

Milestones del Sprint 2:

- M2.1 Comunicación entre componentes operativa.

- M2.2 Persistencia JSON implementada.

- M2.3 Cliente de administración navegable y comprensible.

- M2.4 Semántica de interfaz y taxonomía estabilizadas.

Issues por integrante:

- Mateo

- S2-MAT-01: Consolidar la taxonomía definitiva del universo jugable.

- S2-MAT-02: Redactar glosario técnico-diegético para interfaz y memoria.

- S2-MAT-03: Preparar documentación visual de criaturas, instalaciones y enclaves.

- S2-MAT-04: Revisar que la terminología de interfaz coincida con PDF, memoria y presentación.

- Carla

- S2-CAR-01: Redactar textos del centro de mando y ayudas contextuales.

- S2-CAR-02: Ajustar el tono del producto para que la interfaz sea coherente con Dune.

- S2-CAR-03: Diseñar la lógica expositiva de pantallas y secuencias del usuario.

- S2-CAR-04: Producir materiales visuales de apoyo para futura defensa.

- Max

- S2-MAX-01: Implementar o supervisar protocolo de comunicación entre módulos.

- S2-MAX-02: Validar contratos y serialización.

- S2-MAX-03: Revisar consistencia entre modelo compartido, simulación y persistencia.

- S2-MAX-04: Aprobar la estrategia de errores y recuperación.

- Marcos

- S2-MAR-01: Implementar guardado y carga en JSON.

- S2-MAR-02: Enlazar cliente con servicios.

- S2-MAR-03: Construir pantallas funcionales para instalaciones, criaturas, fondos, visitantes y eventos.

- S2-MAR-04: Añadir validaciones de negocio y control de errores de usuario.

Definition of Done del Sprint 2:

- La aplicación debe permitir configurar partida, ejecutar operaciones básicas y guardar estado.

- El centro de mando debe mostrar entidades esenciales de forma comprensible.

- Ya debe existir un hilo claro entre interfaz, lógica de juego y documentación. Esto es central porque uno de los documentos atribuye a Marcos precisamente el cliente, la persistencia y el enlace de interfaz con servicios, y a Carla y Mateo la inteligibilidad conceptual del sistema.

Sprint 3. Simulación, reglas, consistencia y robustez

Este sprint equivale a la tercera entrega y es el núcleo duro del proyecto. Aquí se dirime si el sistema es un simple cascarón o una simulación con lógica real. Los documentos sitúan en esta fase a Max al frente de simulación, concurrencia y consistencia; a Marcos en reglas, validaciones y logging; a Carla en equilibrio narrativo; y a Mateo en revisión de coherencia de eventos, criaturas y espacios. Además, el bloque técnico debe hacerse cargo expresamente de la simulación, la concurrencia, la sincronización, el tratamiento de fallos y el registro de eventos.

Milestones del Sprint 3:

- M3.1 Simulación por rondas operativa.

- M3.2 Registro de eventos implementado.

- M3.3 Reglas de negocio validadas.

- M3.4 Consistencia diegética de eventos y espacios revisada.

Issues por integrante:

- Mateo

- S3-MAT-01: Revisar plausibilidad interna de eventos generados por la simulación.

- S3-MAT-02: Corregir incoherencias entre criaturas, recintos, recursos y biomas.

- S3-MAT-03: Redactar justificación conceptual de la relación entre ambientación y mecánica.

- S3-MAT-04: Preparar borrador de discurso explicativo sobre el sentido del sistema.

- Carla

- S3-CAR-01: Ajustar equilibrio narrativo de eventos y consecuencias.

- S3-CAR-02: Revisar que la progresión y los resultados del jugador tengan coherencia temática.

- S3-CAR-03: Afinar textos de interfaz según el comportamiento real del sistema.

- S3-CAR-04: Elaborar soporte para la presentación de la simulación.

- Max

- S3-MAX-01: Implementar la lógica de simulación de rondas.

- S3-MAX-02: Resolver concurrencia, sincronización y consistencia de estados.

- S3-MAX-03: Supervisar rendimiento y robustez.

- S3-MAX-04: Revisar tratamiento técnico de fallos y estados límite.

- Marcos

- S3-MAR-01: Implementar reglas de negocio concretas.

- S3-MAR-02: Desarrollar bitácora o logging de eventos.

- S3-MAR-03: Reforzar validaciones y control de estados corruptos.

- S3-MAR-04: Ejecutar pruebas funcionales y de regresión del sistema.

Definition of Done del Sprint 3:

- La simulación debe producir resultados coherentes y trazables.

- Debe existir visibilidad de eventos.

- Los errores no deben destruir el estado de la partida.

- El bloque humanístico no añade adorno, sino legibilidad y plausibilidad interna. Esto coincide exactamente con la advertencia del documento: no relegar a Carla y Mateo a “textos bonitos”, sino integrarlos en experiencia, documentación y coherencia del mundo.

Sprint 4. Integración final, memoria, demo y defensa

Este sprint es el cierre y debe entenderse como una entrega integral, no como una mera “puesta en limpio”. Aquí se concentran la compilación definitiva, la estabilización, la demo ejecutable, la memoria y la defensa. Los documentos son concluyentes: Max y Marcos cierran compilación, integración y defensa técnica; Carla y Mateo cierran memoria, presentación, identidad del proyecto y defensa conceptual. Además, Mateo debe co-redactar la parte no informática de la memoria, y el bloque de humanidades debe encargarse de la consistencia terminológica, la preparación de la defensa y la legibilidad externa.

Milestones del Sprint 4:

- M4.1 Release candidate estable.

- M4.2 Demo ejecutable validada.

- M4.3 Memoria cerrada.

- M4.4 Presentación y defensa ensayadas.

Issues por integrante:

- Mateo

- S4-MAT-01: Co-redactar memoria no técnica: objetivos, contextualización, diseño diegético y análisis general.

- S4-MAT-02: Preparar guion argumental de defensa conceptual.

- S4-MAT-03: Revisar consistencia terminológica de todos los materiales.

- S4-MAT-04: Coordinar preguntas probables, reparto de turnos y respuestas estratégicas.

- Carla

- S4-CAR-01: Diseñar la presentación final.

- S4-CAR-02: Ordenar el relato del proyecto para que el profesor entienda el sistema sin leer código.

- S4-CAR-03: Cerrar dossier visual y apoyos de exposición.

- S4-CAR-04: Afinar el tono final de la demo y de los textos visibles.

- Max

- S4-MAX-01: Cerrar integración completa del sistema.

- S4-MAX-02: Supervisar calidad final del código y ramas.

- S4-MAX-03: Preparar explicación técnica de arquitectura, simulación y concurrencia.

- S4-MAX-04: Validar la release candidate final.

- Marcos

- S4-MAR-01: Preparar demo ejecutable limpia y estable.

- S4-MAR-02: Resolver bugs críticos y saneamiento final del código.

- S4-MAR-03: Verificar persistencia, trazabilidad y flujo completo de usuario.

- S4-MAR-04: Preparar pruebas finales y checklist de funcionamiento antes de la defensa.

Definition of Done del Sprint 4:

- El proyecto compila, ejecuta y puede demostrarse.

- La memoria explica con claridad lo construido.

- La defensa está repartida por competencias y no por improvisación.

- No existen contradicciones entre interfaz, worldbuilding, memoria y discurso oral.

Reparto estable de ownership durante todo el proyecto

Para que el trabajo ágil no derive en solapamientos improductivos, yo fijaría una propiedad transversal de áreas:

- Mateo: Product Owner académico y coordinador general; dueño del backlog de contenido, coherencia histórica, taxonomía, memoria no técnica y defensa conceptual.

- Max: Technical Owner; dueño de arquitectura, contratos, simulación, concurrencia, revisión técnica y validación final del código.

- Marcos: Delivery Owner técnico-operativo; dueño del cliente, persistencia, integración práctica, validaciones, testing funcional y demo.

- Carla: Narrative/UX Content Owner; dueña del worldbuilding estratégico, dossier conceptual, semántica expositiva, storyboard, presentación y tono visual.

Esta distribución no es arbitraria: se corresponde con las funciones que los documentos ya asignan a cada integrante.

Milestones globales del proyecto

Si quieres tener una lectura ejecutiva, los hitos mayores quedarían así:

- Hito 1: visión del juego, glosario y arquitectura conceptual cerrados.

- Hito 2: dominio y estructura técnica implementados.

- Hito 3: cliente y persistencia funcionando.

- Hito 4: simulación, logging y robustez validados.

- Hito 5: release final, memoria y defensa ensayadas.

Observación estratégica final

Te lo digo con franqueza: el error más peligroso en este proyecto sería distribuir el trabajo como si todos aportaran lo mismo en todas las capas. No. La documentación que has subido insiste en que el peso estructural recae sobre Max y Marcos, porque la práctica se juega en arquitectura, servicios, persistencia, simulación, concurrencia e integración. Pero también insiste, con razón, en que Carla y Mateo no deben quedar reducidos a “ornamento”, porque sin worldbuilding operativo, claridad terminológica, documentación inteligible y defensa bien construida, el proyecto puede funcionar y aun así parecer débil o mal resuelto ante evaluación. La metodología ágil que te propongo busca precisamente evitar esa doble patología: un sistema que no llega a cerrar, o un sistema que cierra técnicamente, pero se presenta con pobreza conceptual.